건설 현장 자재 관리 보고서

서울 강남구 신축공사 A동 ¦ 보고일: 2026-05-20 ¦ 보고서 No. 2026-0520

| 분석 자재 종류 4 종 | 철근 총 수량 248 개 | 목재 총 수량 134 개 | 조치 필요 항목 3 건 |
| --- | --- | --- | --- |

자재 현황

| 자재명 | 규격 | 현재 수량 | 필요 수량 | 차이 | 달성률 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 철근 D10 | 지름 10mm | 72 | 120 | -48 | 60.0% | 부족 |
| 철근 D16 | 지름 16mm | 176 | 150 | +26 | 117.3% | 적정 |
| 목재 각재 | 90×90mm | 89 | 80 | +9 | 111.3% | 과잉 |
| 목재 판재 | 두께 30mm | 45 | 60 | -15 | 75.0% | 부족 |
| 합계 |  | 382 | 410 |  |  |  |

조치 사항

| No. | 자재명 | 조치 내용 | 예정일 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 철근 D10 | 48개 추가 발주 — 현재 72개 보유, 120개 필요. 거래처: 한국철강(주) | 05-23 | 박성민 |
| 2 | 목재 판재 | 15개 추가 발주 — 현재 45개 보유, 60개 필요. 거래처: 삼성목재(주) | 05-22 | 박성민 |
| 3 | 목재 각재 | 9개 B동 현장으로 이동 — 과잉 보유분 처리 | 05-21 | 이현수 |

운반 계획  (5톤 지게차 기준)

| 자재명 | 운반 유형 | 운반 수량 | 1회 적재량 | 필요 횟수 | 예정일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 철근 D10 | 추가 반입 | 48개 | 24개 | 2회 | 05-23 | 한국철강 |
| 철근 D16 | 현장 보관 | 26개 | 26개 | 1회 | — | 창고 적재 |
| 목재 각재 | 타 현장 이동 | 9개 | 9개 | 1회 | 05-21 | B동 이동 |
| 목재 판재 | 추가 반입 | 15개 | 15개 | 1회 | 05-22 | 삼성목재 |

확인 및 서명

| 이현수 현장 담당자 | 박성민 자재 관리자 | 김태우 현장 소장 |
| --- | --- | --- |